# 카를로 프로젝트 종합 컨설팅 보고서

## AI 에이전트 시대, 가톨릭 정보 시스템 혁신을 위한 전략 제안

“인터넷을 통해 신앙을 전한 카를로 아쿠티스 성인처럼, 교회의 새 길을 엽니다.”

작성일: 2026년 3월 3일 대상: 천주교 서울대교구 전산정보실 원 RFP: 카를로 프로젝트 컨설팅 (3.5억원, 6개월)

## 목차

- RFP 핵심 요약

- 현행 시스템 진단

- 에이전트 시대 이전 vs 이후

- 2027년형 굿뉴스 비전

- 양업 ERP 혁신 방안

- On-Premise vs Cloud 보안 분석

- AI 초효율 구축 전략: Firebase + Next.js + Claude Code

- 해외 벤치마킹

- 단계별 로드맵과 예산

- 2027 WYD 서울 디지털 전략

## 1. RFP 핵심 요약

### 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 카를로 프로젝트 컨설팅 |
| 사업명 | AI시대 가톨릭 교회 정보 시스템 혁신을 위한 컨설팅 |
| 예산 | 3억 5천만원 (VAT 포함) |
| 기간 | 착수일로부터 6개월 |
| 발주처 | 천주교 서울대교구 전산정보실 |
| 제출 마감 | 2026년 2월 27일 17:00 |

### RFP 5대 추진 배경

- AI 시대 신앙생활과 사목선교 지원 - AI 데이터 마트, 통합검색, 사목지원

- 굿뉴스/부서 홈페이지 노후화 재구축 - 멀티디바이스, UI/UX, DB 정규화

- 비신자/예비자 콘텐츠 확대 - 선교 콘텐츠, 입교 안내

- 양업시스템 연동 서비스 강화 - 통합 로그인, 교적 조회, 교무금 납입

- 2027 세계청년대회 온라인 지원 - 홍보, 묵주기도 10억단 운동

### RFP 사업 범위 (6대 영역)

| 대분류 | 세부 항목 |
| --- | --- |
| 마스터플랜 수립 | AI기술, 선교/복음화, 양업시스템, 그룹웨어, 굿뉴스 |
| 현행 업무분석 | 부서 홈페이지, 업무 프로세스, 업무 표준화 |
| DB 분석/설계 | 양업·그룹웨어·굿뉴스·부서DB 분석, 통합/연동, 신규 설계 |
| 정보구조 설계 | 정보시스템·서버/DB·시스템 통합 방안 |
| 일정/예산 | 단계별·부문별 구축 계획 |
| 벤치마킹 | 국내외 가톨릭·개신교·타종교·공공/민간 사례 |

### RFP 핵심 산출물

- 현행 시스템 및 조직·업무·DB 현황 분석 보고서

- 목표 시스템 업무, DB 설계 및 이행 방안

- 국내외 벤치마킹 및 사례 분석 보고서

- 가톨릭 종합정보 시스템 종합 마스터플랜 (중장기 로드맵 포함)

- 단계별 추진 전략 및 우선순위 보고서

- 정보화 아키텍처 설계 초안

- AI를 활용한 가톨릭 정보시스템의 응용 범위

- LLM 활용을 위한 벡터 DB 및 데이터 파이프라인 설계

## 2. 현행 시스템 진단

### 2.1 굿뉴스 (catholic.or.kr) - 현황 분석

기술 스택 노후화 수준: 극심

| 항목 | 현재 상태 | 업계 표준 (2026) | 기술 격차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백엔드 | Classic ASP (1996년 기술) | Next.js / Node.js / Python | 30년 |
| 프론트엔드 | jQuery + 바닐라 JS | React / Vue / Svelte | 15년+ |
| 레이아웃 | 테이블 + 프레임셋 | Flexbox / Grid + 반응형 | 20년+ |
| API | XML over AJAX | REST / GraphQL + JSON | 15년+ |
| 모바일 | 별도 모바일 사이트 | 반응형 단일 코드베이스 / PWA | 10년+ |
| 인증 | 쿠키 기반 세션 | OAuth 2.0 / JWT / Firebase Auth | 10년+ |
| 호스팅 | On-Premise | Cloud (GCP/AWS) | 10년+ |
| AI | 없음 | LLM 통합, RAG, 에이전트 | 전무 |

서브도메인 난립 (10개+)

www.catholic.or.kr      → 메인 포털 (프레임 기반)
maria.catholic.or.kr    → 가톨릭정보 콘텐츠 서버
news.catholic.or.kr     → 가톨릭 뉴스
member.catholic.or.kr   → 회원 관리
photo.catholic.or.kr    → 갤러리
pds.catholic.or.kr      → 자료실
bbs.catholic.or.kr      → 게시판
club.catholic.or.kr     → 커뮤니티
mail.catholic.or.kr     → 이메일
m.catholic.or.kr        → 모바일 (→ maria 리다이렉트)

콘텐츠 강점 (반드시 보존해야 할 자산)

- 성경 다중 번역본 (구약/신약/NAB/200주년기념성서 비교)

- 매일미사 텍스트 + 오디오

- 성무일도, 가톨릭 성가 DB

- 23명+ 성인 DB, 성지/사적지 정보

- 전국 18개 교구 주보

- 한국가톨릭대사전

- 13개+ 게시판, 커뮤니티 클럽

- 뉴스 (비교적 현대적 반응형 디자인)

핵심 UX 문제점

- 프레임 기반 구조 → URL 공유, 북마크, SEO 불가

- 정보 과부하 → 메인 페이지에 모든 콘텐츠 압축

- 서브도메인별 디자인 불일치

- 오디오 플레이어가 페이지 이동 시 끊김 (SPA 아님)

- 모바일 사이트에 메뉴 25개+ → 탐색 어려움

- 검색 경험 부족, 접근성(WCAG) 미충족

### 2.2 양업시스템 (ERP) - 현황 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최초 구축 | 1998년 (28년 경과) |
| 리뉴얼 | 2023년 “본당양업22”로 차세대 재구축 |
| 클라우드 전환 | 2022년 쿠버네티스 기반 HyperCloud |
| 서비스 규모 | 전국 16개 교구, ~2,000개 성당, ~600만 신자 |
| 세계적 의미 | 전국 모든 교구·성당을 하나로 통합한 유일 사례 |

양업 주요 기능

- 교적 관리 (세례/견진/혼인 성사 기록)

- 교무금·봉헌금·미사예물 회계 관리

- 성직자 인사/급여/세금 관리

- AI 챗봇 서비스 (2022~)

- 그룹웨어 기능

연동 현황

양업시스템 ←→ 하상앱 (실시간 연동)
         ←→ 가톨릭페이 / 우리금융 통합결제
         ✕   굿뉴스 (연동 없음)
         ✕   부서 홈페이지들 (연동 없음)

### 2.3 가톨릭 하상앱 - 현황 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 출시 | 2023년 4월 |
| 가입자 | ~4만명 (600만 신자 대비 0.67%) |
| App Store 평점 | 3.6 / 5.0 (88개 리뷰) |
| 주요 불만 | 결제 오류, QR 인식 불량, 로그인 오류, 글자 잘림 |

하상앱 기능: 매일미사, 성가, 성경, 성지순례 도장, 가톨릭페이(교무금·헌금 QR), 교적 연동

### 2.4 부서별 홈페이지 - 현황 분석

| 부서 | URL | 기술 | 디자인 | HTTPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청소년국 중고등부 | foryouth.or.kr | jQuery, IE6 레거시 | 중상 | O |
| 청소년국 청년부 | 2030.or.kr | jQuery, AJAX | 중상 | O |
| 학교사목부 | kycs.or.kr | jQuery | 하 | ? |
| 사목국 | samok.or.kr | jQuery, ASP | 중하 | ? |
| 사회사목국 | social.catholic.or.kr | ASP, GIF 네비게이션 | 하 (가장 심각) | X (HTTP) |

종합 문제: 각 부서가 독립적 기술·디자인으로 운영, 통합 UX 부재, 대부분 jQuery+ASP 레거시

## 3. 에이전트 시대 이전 vs 이후

### 3.1 패러다임 전환 개요

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    2026 이전 (현재)                               │
│                                                                 │
│  [사용자] → 브라우저 → [웹사이트] → 메뉴 탐색 → 정보 발견        │
│                                                                 │
│  • 사람이 직접 웹사이트 방문                                      │
│  • 메뉴를 클릭해서 정보 탐색                                      │
│  • 검색 엔진이 키워드로 인덱싱                                    │
│  • UI/디자인이 정보 전달의 핵심                                   │
│  • 정보가 사이트 안에 갇힘 (사일로)                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                          ⬇ 전환 ⬇

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    2027 이후 (에이전트 시대)                      │
│                                                                 │
│  [사용자] → [개인 AI 에이전트] → API/MCP → [데이터] → 답변       │
│                                                                 │
│  • 에이전트가 사용자 대신 정보 수집                               │
│  • API로 구조화된 데이터에 직접 접근                              │
│  • 사용자는 "오늘 미사 몇 시야?" 라고 물으면 끝                   │
│  • 에이전트가 여러 소스를 조합해서 답변                            │
│  • 웹사이트는 에이전트 + 사람 모두를 위해 설계                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 구체적 비교: 굿뉴스의 Before & After

| 사용 시나리오 | 에이전트 이전 (현재) | 에이전트 이후 (2027) |
| --- | --- | --- |
| “오늘 미사 독서가 뭐지?” | catholic.or.kr 접속 → 매일미사 클릭 → 해당 날짜 찾기 → 읽기 | “오늘 미사 독서 알려줘” → 에이전트가 API로 즉시 조회하여 음성/텍스트로 전달 |
| “근처 성당 미사 시간” | 전국 성당 검색 → 교구 선택 → 성당 찾기 → 미사 시간표 확인 | “가까운 성당 저녁미사 있어?” → 위치+시간 기반 자동 조회, 캘린더에 추가까지 |
| “견진성사 준비는?” | 가톨릭 교리 메뉴 → 7성사 → 견진 → 읽기 | “견진성사 준비 방법 알려줘” → 교리서+본당 프로그램+일정을 종합 안내 |
| “이번 주 헌금” | 하상앱 열기 → 가톨릭페이 → 충전 → QR 스캔 | “이번 주 헌금 5만원 보내줘” → 에이전트가 결제 처리 (AP2 프로토콜) |
| 강론 준비 (사제) | 매일미사 텍스트 + 성서해설 각각 검색 → 수동 종합 | “오늘 복음에 대한 교부들의 해설과 한국적 맥락 정리해줘” → RAG 기반 종합 자료 생성 |
| “세례 증명서 필요해” | 본당 사무실 방문 또는 전화 → 양업시스템에서 출력 | “세례 증명서 발급해줘” → 에이전트가 양업 API로 본인 확인 후 디지털 증명서 발급 |

### 3.3 기술 아키텍처의 변화

에이전트 이전 (현재)

[Classic ASP 서버] → HTML 페이지 → [브라우저]
     │
     └── 서브도메인 10개+ (각각 독립)
     └── 데이터: XML, DB 직접 쿼리
     └── 인증: 쿠키 세션
     └── 검색: 키워드 기반

에이전트 이후 (2027)

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              통합 데이터 레이어                    │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐      │
│  │ Firestore │  │ 벡터 DB  │  │  Storage │      │
│  │ (교적,미사│  │ (교리,성경│  │ (미디어, │      │
│  │  공지,행사)│  │  강론,문헌)│  │  성가)   │      │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘      │
│        │              │              │           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐        │
│  │        API Layer (REST/GraphQL)     │        │
│  │        + MCP Server                 │        │
│  └─────────────────────────────────────┘        │
│        │              │              │           │
│  ┌─────┴───┐    ┌────┴────┐   ┌────┴─────┐    │
│  │ Next.js  │    │ AI Agent│   │ 외부      │    │
│  │ Web App  │    │ (Claude │   │ 에이전트  │    │
│  │ (사람용) │    │  /Gemini)│   │ (개인AI) │    │
│  └─────────┘    └─────────┘   └──────────┘    │
│        │              │              │           │
│  ┌─────┴──────────────┴──────────────┴──┐      │
│  │              사용자                    │      │
│  │  웹/앱/음성/에이전트 어디서든 접근     │      │
│  └───────────────────────────────────────┘      │
└─────────────────────────────────────────────────┘

### 3.4 핵심 프로토콜: 에이전트 시대의 인프라

2026-2027년, AI 에이전트 생태계를 연결하는 핵심 프로토콜:

| 프로토콜 | 개발사 | 역할 | 가톨릭 시스템 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP (Model Context Protocol) | Anthropic | 에이전트 ↔ 도구 연결 | 굿뉴스 데이터를 MCP 서버로 노출하여 모든 AI가 접근 |
| A2A (Agent-to-Agent) | Google | 에이전트 간 통신 | 본당 에이전트 ↔ 교구 에이전트 간 협업 |
| AP2 (Agent Payment) | Google | 에이전트 자율 결제 | 교무금/헌금의 에이전트 기반 결제 |
| llms.txt | 커뮤니티 | AI에게 사이트 안내 | catholic.or.kr/llms.txt로 AI가 사이트 구조 파악 |

Gartner 예측: 2026년 기업 앱의 40%가 AI 에이전트를 탑재 (2025년 5% 미만에서 급증) Salesforce 조사: 기업들이 평균 12개 에이전트를 운용 중, 2년 내 67% 증가 전망

## 4. 2027년형 굿뉴스 비전

### 4.1 핵심 원칙

- API-First: 모든 콘텐츠와 데이터를 API로 노출 → 웹, 앱, 에이전트 모두가 동일 데이터 소비

- AI-Native: 검색이 아닌 대화, 탐색이 아닌 추천, 수동이 아닌 자동

- Agent-Ready: MCP 서버 + llms.txt + Schema.org/JSON-LD로 에이전트가 정보를 찾고 활용

- 신자 생애주기 중심: 세례 → 첫영성체 → 견진 → 혼인 → 임종까지 전 생애 지원

- 통합 플랫폼: 10개+ 서브도메인 → 단일 Next.js 앱

### 4.2 굿뉴스 2027 서비스 구조

catholic.or.kr (단일 Next.js 앱)
├── /                    → 개인화된 대시보드 (오늘의 미사, 성인, 추천 콘텐츠)
├── /bible               → 성경 (다중 번역, 비교, 오디오, AI 해설)
├── /mass                → 매일미사 (텍스트+오디오+영상, 전례력 연동)
├── /prayer              → 기도 (성무일도, 묵주기도, 개인기도 트래커)
├── /saints              → 성인 DB (검색, 축일 알림, AI 스토리텔링)
├── /education           → 교리교육 (AI 튜터, 레벨별 학습 경로)
├── /community           → 커뮤니티 (게시판, 나눔, Q&A)
├── /news                → 뉴스 (AI 요약, 개인화 피드)
├── /parish              → 본당 정보 (검색, 미사시간, 행사)
├── /sacraments          → 성사 안내 (준비 가이드, 일정)
├── /media               → 미디어 (성가, 강론, 동영상)
├── /wyd2027             → 세계청년대회 (등록, 묵주기도, 정보)
├── /for-seekers         → 비신자/예비자 (쉬운 교리, 성당 찾기)
├── /api                 → REST API (외부 연동)
├── /mcp                 → MCP 서버 (AI 에이전트용)
└── /llms.txt            → AI 크롤러용 사이트맵

### 4.3 AI 기능 상세

#### 가톨릭 교리 AI (RAG 기반)

데이터 소스:
├── 가톨릭 교리서 (CCC) 전문
├── 한국가톨릭대사전
├── 교황 문헌 (회칙, 권고, 교서)
├── 바티칸 공의회 문헌
├── 교회법전
├── 성경 (다중 번역본)
├── 성인 전기
└── 강론/해설 아카이브

→ 벡터 DB에 임베딩 → RAG로 질의 응답
→ 항상 출처(문헌명, 조항 번호) 명시
→ 교도권의 가르침과 개인 의견 구분

예시 상호작용: - “혼인 장애에 대해 알려줘” → 교회법 1073-1094조 + 교리서 1625-1637항 종합 답변 - “오늘 복음의 맥락은?” → 성서해설 + 교부 주석 + 전례력 배경 설명 - “고해성사 양심성찰 도와줘” → 십계명 기반 대화형 양심성찰 가이드

#### 신자 맞춤형 서비스

| 서비스 | 설명 |
| --- | --- |
| AI 전례력 비서 | 개인 성인 축일, 본당 행사, 전례 시기별 안내를 푸시 |
| 성경 읽기 AI 코치 | 읽기 계획 설정, 진도 추적, 묵상 질문 생성 |
| 기도 동반 | 의향에 맞는 기도문 추천, 묵주기도 트래커 |
| 교리 학습 경로 | 예비자/초신자/심화 레벨별 맞춤 커리큘럼 |
| 강론 준비 AI (사제용) | 전례 독서 + 해설 + 시의적 주제 종합 자료 생성 |
| 본당 행정 AI | 공지 작성, 주보 생성, 행사 관리 자동화 |

### 4.4 에이전트 대응 설계

llms.txt 예시 (catholic.or.kr/llms.txt):

# 가톨릭 굿뉴스 (GoodNews)
> 천주교 서울대교구가 운영하는 한국 가톨릭 종합 정보 포털

## API 엔드포인트
- /api/mass/today: 오늘의 미사 독서, 복음, 화답송
- /api/saints/today: 오늘의 성인 정보
- /api/parish/search: 성당 검색 (위치, 미사시간)
- /api/bible/{book}/{chapter}: 성경 본문
- /api/catechism/{section}: 교리서 조항

## MCP 서버
- /mcp: Model Context Protocol 서버
- 도구: search_bible, get_mass, find_parish, ask_catechism

## 주요 콘텐츠
- 성경 (구약/신약/NAB/200주년기념성서)
- 매일미사 및 성무일도
- 가톨릭 성가 DB
- 한국가톨릭대사전
- 전국 18개 교구 성당 정보

Schema.org/JSON-LD 적용 예시:

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Church",
  "name": "명동대성당",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "서울 중구 명동길74",
    "addressLocality": "서울"
  },
  "event": [{
    "@type": "Event",
    "name": "주일미사",
    "startDate": "2027-03-07T09:00",
    "description": "사순 제2주일 미사"
  }]
}

## 5. 양업 ERP 혁신 방안

### 5.1 현재 양업시스템의 한계

양업시스템은 2023년 “본당양업22”로 차세대 리뉴얼을 완료했고, 쿠버네티스 기반 클라우드(HyperCloud)로 전환된 상태. 시스템 자체보다 연동과 활용이 핵심 과제.

| 한계 | 설명 |
| --- | --- |
| 굿뉴스와 단절 | 양업 데이터가 굿뉴스 콘텐츠와 연동되지 않음 |
| 하상앱 보급률 0.67% | 600만 신자 중 4만명만 앱 사용 |
| 일방향 관리 | “기록과 관리” 중심, 신자 참여 부족 |
| 외부 API 미공개 | 폐쇄형 시스템, 에이전트 접근 불가 |
| AI 활용 초기 단계 | 챗봇 수준, 고도화 필요 |

### 5.2 양업 혁신 방향

#### 단기 (6개월): API Gateway 구축

[양업시스템] → [API Gateway] → [굿뉴스 / 하상앱 / 에이전트]
                    │
                    ├── /api/member/auth     (통합 인증)
                    ├── /api/member/profile  (교적 조회)
                    ├── /api/sacrament/list  (성사 기록)
                    ├── /api/finance/pay     (교무금 납입)
                    ├── /api/parish/info     (본당 정보)
                    └── /api/event/list      (교육/연수/봉사)

#### 중기 (1년): 통합 신자 서비스

- 통합 로그인: 굿뉴스 + 하상앱 + 부서 홈페이지 SSO (Firebase Auth 연동)

- 신자 대시보드: 내 교적, 성사 기록, 교무금 내역, 교육/봉사 이력 한 곳에서

- 푸시 알림: 개인 축일, 본당 행사, 전례 안내를 맞춤 발송

- 디지털 증명서: 세례/견진/혼인 증명서 디지털 발급

#### 장기 (2년): 에이전트 연동 ERP

- 양업 데이터를 MCP 서버로 노출 (인증된 에이전트만 접근)

- 에이전트를 통한 성사 예약, 교무금 납입, 증명서 발급

- AI 기반 사목 분석 (지역별 신자 동향, 이탈 예측, 프로그램 효과 분석)

### 5.3 하상앱 개선 방안

| 현재 문제 | 개선 방안 |
| --- | --- |
| 보급률 0.67% | 굿뉴스 웹앱(PWA)으로 통합, 앱 설치 없이 접근 가능 |
| 평점 3.6 | Flutter/React Native로 재구축, UX 전면 개선 |
| 결제 오류 | Firebase + Stripe 등 검증된 결제 인프라 전환 |
| QR 인식 불량 | 네이티브 카메라 API 직접 활용 |
| AI 부재 | 교리 AI, 기도 도우미, 개인화 추천 탑재 |

## 6. On-Premise vs Cloud 보안 분석

### 6.1 현재 상황: On-Premise + Classic ASP의 보안 위험

위험 수준: 극히 높음 (Critical)

현재 상태의 위험 요소:

1. Classic ASP → 보안 패치 종료, 새 취약점 무방비
2. On-Premise → 보안 전문 인력 부족, 24/7 모니터링 불가
3. 암호화 미비 → 사회사목국 사이트는 HTTP (비암호화)
4. 감사 로그 부재 → 침해 시 추적 불가
5. 접근 제어 취약 → 인증/인가 시스템 부재
6. SQL Injection → Classic ASP의 인라인 SQL은 매우 취약
7. 재해 복구 취약 → 서버 장애 시 데이터 손실 위험

실제 사례 - ASP.NET Machine Key 악용 (2025.02): - Microsoft 보안 블로그에서 공개: 공개된 ASP.NET Machine Key를 악용한 대규모 공격 - 3,000개 이상의 공개된 키가 악용 가능 상태 - 아시아 지역 서버가 주요 타겟 - 레거시 ASP/IIS 서버가 주된 피해 대상

### 6.2 핵심 질문에 대한 답변

#### Q1: “클라우드에 올리면 데이터가 더 위험해지는 것 아닌가?”

정반대입니다.

| 보안 영역 | On-Premise (현재) | Cloud (GCP) |
| --- | --- | --- |
| 물리 보안 | 서버실 잠금장치 수준 | 24/7 무장경비, 생체인증, 비디오감시, 다중 인증 |
| 패치 관리 | 수동 (52%가 30일 내 미적용) | 인프라 레벨 자동 패치 |
| 암호화 | 별도 구축 필요 (현재 미적용 추정) | 저장(at-rest) + 전송(in-transit) 기본 제공 |
| 감사 로그 | 없거나 미비 | Cloud Audit Logs 자동 기록 |
| 침입 탐지 | 별도 솔루션 필요 | Security Command Center, Chronicle 내장 |
| DDoS 방어 | 별도 장비 필요 | Cloud Armor 기본 제공 |
| 보안 투자 | 연간 수백만~수천만원 | Google: Wiz 인수 $32B (42조원), 연간 보안 투자 수조원 |
| 전문 인력 | 전산정보실 소수 인원 | Google 보안팀 수천명 + Mandiant 침해대응팀 |
| 인증 | 없음 | ISO 27001, SOC 2, CSAP 등 다수 |

핵심: 전산정보실의 소규모 팀이 구축할 수 있는 보안 수준은, Google이 연간 수십조원을 투자하여 구축한 보안 인프라에 비할 수 없습니다.

#### Q2: “신자의 신앙 정보는 민감정보인데 클라우드에 올려도 되나?”

오히려 클라우드가 법적 요구사항을 충족하기 쉽습니다.

한국 개인정보보호법 제23조: 신앙(faith) 정보는 민감정보로 분류 → 가장 높은 보호 수준 필요

| 법적 요구사항 | On-Premise 충족 가능성 | Cloud 충족 가능성 |
| --- | --- | --- |
| 암호화 (저장/전송) | 별도 구축 비용+인력 필요 | 기본 내장 |
| 접근 통제 (IAM) | 수동 관리 | IAM + MFA + RBAC 내장 |
| 감사 추적 | 별도 시스템 필요 | 자동 기록 |
| 침해 대응 | 자체 대응 (인력 부족) | 24/7 SOC + 전문팀 |
| 데이터 국내 보관 | 물리적으로 보장 | GCP 서울 리전 (asia-northeast3) 선택 가능 |

#### Q3: “AI를 쓰면 개인정보가 학습에 사용되어 유출되지 않나?”

Google Cloud Vertex AI / Firebase Genkit 사용 시 보장 사항:

- 학습 제한: Google 서비스 약관 제17조 - 고객 데이터를 AI 모델 학습에 미사용

- Zero Data Retention: 기본 인메모리 캐싱(24시간 TTL), 프로젝트 레벨에서 비활성화 가능

- 데이터 레지던시: 서울 리전에서 데이터 저장/처리 보장

- VPC 격리: Virtual Private Cloud 내에서 AI 처리, 외부 유출 차단

- 컴플라이언스: SOC, ISO, HIPAA 인증 보유

Private AI 배포 옵션:

[Firebase/GCP 서울 리전]
├── Firestore (교적, 개인정보) → 암호화 저장
├── Vertex AI (AI 처리) → VPC 내 격리
│   ├── Gemini 2.5 Flash → 일반 질의 (교리, 성경)
│   └── Gemini 2.5 Pro → 복잡한 추론 (사목 분석)
├── Vector DB → 교리/문헌 임베딩 (비개인정보)
└── Cloud Functions → 비즈니스 로직

개인정보 흐름:
• 교리 질문 → 개인정보 불포함 → AI 직접 처리
• 교적 조회 → 인증 후 Firestore 직접 조회 → AI 미경유
• 사목 분석 → 익명화/집계 데이터만 AI에 전달

#### Q4: “On-Premise를 고수하면서 AI를 쓸 수 있나?”

사실상 불가능에 가깝습니다.

| 요구 사항 | On-Premise 구현 | Cloud 구현 |
| --- | --- | --- |
| LLM 서빙 | GPU 서버 구매 (수억원+) + 직접 운영 | Vertex AI API 호출 (사용량 과금) |
| 벡터 DB | 직접 구축/관리 | Vertex AI Vector Search 또는 Pinecone |
| 모델 업데이트 | 수동 다운로드/배포 | 자동 업데이트 |
| 스케일링 | 서버 추가 구매 | 자동 스케일링 |
| 비용 | 초기 수억 + 월 수천만원 운영비 | 월 수십~수백만원 (사용량 기반) |

결론: Classic ASP + On-Premise 조합은 AI 시대의 어떤 서비스도 구현할 수 없습니다. 클라우드 전환은 선택이 아닌 필수입니다.

### 6.3 보안 전환 로드맵

Phase 1 (즉시): 긴급 보안 조치
├── 사회사목국 등 HTTP 사이트 → HTTPS 전환
├── 기존 ASP 서버 보안 패치 점검
└── 중요 데이터 백업 체계 수립

Phase 2 (3개월): 클라우드 기반 구축
├── GCP 프로젝트 생성 (서울 리전)
├── Firebase Auth + IAM 설정
├── VPC 네트워크 설계
├── Firestore 보안 규칙 설계
└── 데이터 마이그레이션 계획 수립

Phase 3 (6개월): 서비스 전환
├── 신규 시스템을 클라우드에서 운영
├── 기존 데이터 마이그레이션 실행
├── Zero Trust 접근 제어 적용
└── On-Premise 서버 단계적 퇴역

Phase 4 (지속): 보안 운영
├── Cloud Audit Logs 모니터링
├── Security Command Center 대시보드
├── 정기적 보안 감사
└── 개인정보 영향평가 수행

## 7. AI 초효율 구축 전략

### 7.1 추천 기술 스택

Firebase + Next.js + Claude Code가 최적의 조합입니다.

| 레이어 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 15 (App Router) | SSR/ISR로 SEO 최적화, React 생태계, 성능 |
| UI 라이브러리 | MUI v7 | 가톨릭 브랜드에 맞는 커스텀 테마, 접근성 내장 |
| 백엔드 | Firebase (Firestore, Auth, Functions, Storage) | 서버리스, 자동 스케일링, 보안 내장 |
| AI | Gemini 2.5 Flash (일반) + Gemini 2.5 Pro (추론) | Google Cloud 네이티브, 한국어 성능 우수, 비용 효율 |
| 벡터 DB | Pinecone 또는 Vertex AI Vector Search | RAG용 임베딩 저장/검색 |
| 개발 도구 | Claude Code | AI 페어 프로그래밍으로 개발 속도 5-10배 향상 |
| 호스팅 | Vercel (프론트) + GCP (백엔드) | Next.js 최적 호스팅, 글로벌 CDN |
| 모니터링 | Datadog (기존 사용 중) | 기존 GTM + Datadog RUM 유지 |

대안 비교:

| 옵션 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| Firebase + Next.js | 서버리스, 빠른 개발, 자동 스케일링 | Firestore 쿼리 제한 (복잡한 JOIN 불가) |
| Supabase + Next.js | PostgreSQL 기반, 복잡한 쿼리 가능 | Firebase 대비 생태계 작음 |
| AWS Amplify + Next.js | AWS 생태계 활용 | Firebase 대비 설정 복잡 |
| PocketBase + Next.js | 셀프호스팅, 간단 | 스케일링 한계, 보안 직접 관리 |

Firebase가 최적인 이유: - 교적/성사 데이터는 문서(Document) 구조에 적합 → Firestore 최적 - 인증(Auth)이 내장 → OAuth, 이메일, 전화번호 로그인 즉시 지원 - 보안 규칙이 선언적 → 민감정보 접근 통제 용이 - Cloud Functions로 서버리스 백엔드 → 운영 부담 최소 - Firebase Genkit으로 AI 기능 통합 → Gemini 직접 연동 - 실시간 DB → 커뮤니티, 알림, 채팅 기능에 적합

### 7.2 프로젝트 구조

catholic-goodnews/
├── src/
│   ├── app/                      # Next.js App Router
│   │   ├── (public)/             # 비로그인 접근 가능
│   │   │   ├── page.tsx          # 메인 페이지
│   │   │   ├── bible/            # 성경
│   │   │   ├── mass/             # 매일미사
│   │   │   ├── saints/           # 성인
│   │   │   ├── news/             # 뉴스
│   │   │   ├── parish/           # 성당 검색
│   │   │   └── for-seekers/      # 비신자/예비자
│   │   ├── (auth)/               # 로그인 필요
│   │   │   ├── dashboard/        # 개인 대시보드
│   │   │   ├── prayer/           # 기도 트래커
│   │   │   ├── education/        # 교리교육
│   │   │   ├── community/        # 커뮤니티
│   │   │   └── my-parish/        # 내 본당
│   │   ├── (admin)/              # 관리자
│   │   │   ├── cms/              # 콘텐츠 관리
│   │   │   └── analytics/        # 분석 대시보드
│   │   ├── api/                  # REST API 엔드포인트
│   │   └── mcp/                  # MCP 서버
│   ├── components/
│   │   ├── ui/                   # Atoms (Button, Card, Input)
│   │   ├── layout/               # Layout (Header, Sidebar)
│   │   └── feature/              # Feature 컴포넌트
│   ├── lib/
│   │   ├── firebase/             # Firebase 설정
│   │   ├── ai/                   # AI/Gemini 연동
│   │   └── utils/                # 유틸리티
│   ├── hooks/                    # 커스텀 훅
│   └── types/                    # TypeScript 타입
├── functions/                    # Firebase Cloud Functions
│   ├── src/
│   │   ├── ai/                   # AI 관련 함수
│   │   ├── data/                 # 데이터 마이그레이션
│   │   └── api/                  # 외부 API
├── firestore.rules               # 보안 규칙
├── llms.txt                      # AI 에이전트용
└── public/
    └── .well-known/              # Schema.org 등

### 7.3 Claude Code 활용 개발 워크플로우

1인 개발자 + Claude Code = 10인 팀 수준의 생산성

일반적 워크플로우:
├── Claude Code로 컴포넌트 생성 (분당 1-2개)
├── Claude Code로 Firebase 함수 작성
├── Claude Code로 Firestore 보안 규칙 생성
├── Claude Code로 테스트 코드 작성
├── Claude Code로 데이터 마이그레이션 스크립트
├── Claude Code로 AI 프롬프트 엔지니어링
└── Claude Code로 배포 자동화

### 7.4 개발 일정 추정 (AI 활용 초효율 기준)

전제: Claude Code 활용, 2-3인 개발팀, Firebase + Next.js

| 단계 | 기간 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: 설계 | 2주 | 아키텍처, DB 스키마, UI/UX 와이어프레임 |
| Phase 1: 핵심 인프라 | 2주 | Firebase 설정, Auth, Next.js 보일러플레이트, CI/CD |
| Phase 2: 콘텐츠 엔진 | 4주 | 성경, 매일미사, 성인, 기도, 전례력 |
| Phase 3: AI 기능 | 3주 | RAG 파이프라인, 교리 AI, 검색, 추천 |
| Phase 4: 커뮤니티 | 2주 | 게시판, Q&A, 나눔 |
| Phase 5: 뉴스/미디어 | 2주 | 뉴스, 성가, 동영상, 오디오 플레이어 |
| Phase 6: 양업 연동 | 3주 | API Gateway, 통합 인증, 교적 조회 |
| Phase 7: 부서 통합 | 2주 | 부서별 페이지 템플릿, CMS |
| Phase 8: WYD 2027 | 1주 | 묵주기도 카운터, 등록, 정보 |
| Phase 9: 에이전트 대응 | 2주 | MCP 서버, llms.txt, API 문서화, JSON-LD |
| Phase 10: 마이그레이션 | 3주 | 기존 데이터 이전, 테스트, 전환 |
| Phase 11: QA/배포 | 2주 | 보안 점검, 성능 최적화, 프로덕션 배포 |
| 합계 | 약 28주 (7개월) |  |

비교: - 전통 방식 (10인 팀): 18-24개월, 예산 15-25억원 - AI 활용 (2-3인): 7개월, 예산 2-3억원 (인건비 + 인프라) - 차이: 시간 60% 단축, 비용 85% 절감

### 7.5 월간 운영 비용 추정

| 서비스 | 예상 비용 (월) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Firebase (Firestore, Auth, Functions) | 50-150만원 | 사용량 기반, Blaze 플랜 |
| Vercel (Next.js 호스팅) | 20-50만원 | Pro 플랜 |
| Vertex AI / Gemini API | 30-100만원 | 사용량 기반 |
| Pinecone (벡터 DB) | 10-30만원 | Standard 플랜 |
| Datadog (모니터링) | 20-40만원 | 기존 사용 중 |
| 도메인/SSL | 5만원 | 연간 |
| 합계 | 130-370만원/월 |  |

현재 On-Premise 예상 비용과 비교: - 서버 하드웨어 유지보수: 월 200만원+ - 전산실 전력/냉각: 월 50만원+ - 인력 운영비: 월 1,000만원+ (전담 인력) - 소프트웨어 라이선스: 월 100만원+ - 합계: 월 1,350만원+

→ 클라우드 전환 시 운영비 70-90% 절감 가능

## 8. 해외 벤치마킹

### 8.1 주요 사례 비교

| 서비스 | 유형 | 사용자 | 핵심 기능 | 기술 | 시사점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallow | 기도/명상 앱 | 월 100만+ DL | 10,000+ 음성 가이드, 기도 루틴, Praylists | 네이티브 앱, AI 추천 | 투자 $157M, 슈퍼볼 광고 $8M. 상업적 성공 모델 |
| Laudate | 종합 가톨릭 앱 | 100만+ DL | 매일미사, 성경, 교리서, 묵주기도 | 네이티브 앱, 16개 언어 | 무료 종합 앱. 굿뉴스와 가장 유사한 포지션 |
| Magisterium AI | AI 교리 챗봇 | 월 10만 (165개국) | 27,000건 문헌 기반 AI 답변 | RAG, LLM | 교황 격려 서한. 굿뉴스 AI의 직접 모델 |
| Vatican.va | 교황청 웹사이트 | - | 교도권 문헌, 행사, 교황 알현 예약 | 2025년 30년만에 리뉴얼 | 9개 언어, 현대적 디자인으로 전면 개편 |
| Vatican App | 바티칸 공식 앱 | - | 오늘의 성인, 뉴스, 동영상 | 2026.01 출시 | 카를로 아쿠티스에게 봉헌된 앱 |

### 8.2 핵심 시사점

- Magisterium AI 모델: 가톨릭 교리서·교황 문헌 27,000건을 RAG로 구축, 165개국 사용. 굿뉴스 AI의 직접 벤치마크

- Hallow의 교훈: 기도/명상을 앱 경험으로 전환한 성공 사례. $157M 투자 유치. 핵심은 오디오 콘텐츠의 품질

- USCCB “오프램프” 전략: 디지털에서 시작된 신앙을 실제 공동체로 연결하는 것이 핵심 과제. 굿뉴스는 양업시스템(본당)과의 연동으로 이를 구현 가능

- Vatican.va 리뉴얼: 30년 만의 전면 개편이 2025년에 이루어짐. 굿뉴스도 30주년에 맞춰 리뉴얼하는 것은 시의적절

## 9. 단계별 로드맵과 예산

### 9.1 3단계 로드맵

2026 H2          2027 H1          2027 H2          2028+
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ Phase 1   │    │ Phase 2   │    │ Phase 3   │    │ Phase 4   │
│ 기반 구축  │ →  │ 서비스 런칭│ →  │ AI/에이전트│ →  │ 확장/고도화│
│           │    │           │    │           │    │           │
│ • 클라우드 │    │ • 굿뉴스   │    │ • AI 교리  │    │ • 전국 교구│
│   전환     │    │   2.0 런칭 │    │ • MCP서버  │    │   확대     │
│ • DB 설계  │    │ • 부서통합 │    │ • 에이전트 │    │ • 글로벌   │
│ • 데이터   │    │ • 양업연동 │    │   대응     │    │   다국어   │
│   마이그   │    │ • WYD지원 │    │ • 개인화   │    │ • 고도화   │
│   레이션   │    │           │    │           │    │           │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
   4개월            3개월            3개월           지속

### 9.2 AI 초효율 방식 예산 추정

| 항목 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 인건비 (2-3인) | 4,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 1억원 |
| 클라우드 인프라 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 1,500만원 |
| AI API 비용 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 900만원 |
| UI/UX 디자인 | 2,000만원 | - | - | 2,000만원 |
| 데이터 마이그레이션 | 1,000만원 | 500만원 | - | 1,500만원 |
| 보안 감사 | - | 500만원 | 500만원 | 1,000만원 |
| 교육/워크숍 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 900만원 |
| 예비비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 1,500만원 |
| 소계 | 8,400만원 | 5,600만원 | 5,300만원 | 1억 9,300만원 |

원 RFP 예산 3.5억원 대비 약 55% 수준으로 구축 가능. 나머지 예산(~1.5억원)은 운영비 및 지속적 고도화에 활용.

### 9.3 전통 방식 vs AI 방식 비교

| 항목 | 전통 (10인 팀) | AI (2-3인 + Claude Code) |
| --- | --- | --- |
| 개발 기간 | 18-24개월 | 7개월 |
| 개발 인력 | PM 1, 아키텍트 1, 백엔드 3, 프론트 3, DBA 1, QA 1 | 풀스택 2-3인 |
| 총 비용 | 15-25억원 | 2-3억원 |
| 유지보수 | 월 1,000만원+ (전담팀) | 월 200-400만원 (클라우드+인력) |
| AI 역량 | 별도 AI팀 필요 | Claude Code로 AI 기능 직접 구현 |
| 확장성 | 서버 증설 필요 | 자동 스케일링 |

## 10. 2027 WYD 서울 디지털 전략

### 10.1 WYD 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일정 | 2027년 8월 3-8일 (본행사), 7월 29일~8월 2일 (교구대회) |
| 주제 | “용기를 내어라! 내가 세상을 이겼다” (요한 16,33) |
| 예상 참가자 | 50-70만명 |
| 역사적 의미 | 아시아 2번째, 그리스도교 소수 국가 최초 |
| 묵주기도 현황 | 3억 5,166만단 / 10억단 목표 (35.2%) |

### 10.2 WYD 디지털 지원 방안

굿뉴스 2.0에 통합할 WYD 기능:

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 묵주기도 실시간 카운터 | 교구별/단체별 봉헌 현황 실시간 시각화 (현재 Chart.js로 구현 중) |
| 다국어 콘텐츠 | 영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어 등 주요 언어 지원 |
| AI 통번역 | Gemini 기반 실시간 콘텐츠 번역 |
| 참가자 가이드 | 숙소(홈스테이), 교통, 프로그램, 성지순례 정보 |
| 실시간 스트리밍 | 개/폐막 미사, 교황 강론 라이브 스트리밍 |
| 커뮤니티 | 국가별/언어별 참가자 소통 공간 |
| 가톨릭 페이 | 국제 결제 지원 (봉헌, 기념품 등) |
| 에이전트 API | 전 세계 참가자의 AI 에이전트가 WYD 정보 조회 가능 |

### 10.3 카를로 아쿠티스 - 프로젝트의 영적 의미

- 시성일: 2025년 9월 7일 (레오 14세 교황 주재)

- 칭호: 인터넷의 수호성인, 하느님의 인플루언서, 밀레니얼 세대 최초 성인

- 유산: 15세에 교회 웹사이트 제작, 136건 성체기적 온라인 전시 제작

- 바티칸 앱: 2026년 1월 카를로 아쿠티스에게 봉헌된 바티칸 공식 앱 출시

카를로 프로젝트의 방향: “카를로가 2000년대 초반에 웹사이트로 했던 것을, 2027년에는 AI 에이전트로 한다.” 기술은 변했지만 본질(인터넷을 통한 복음 전파)은 같다.

## 부록 A: 용어 정리

| 약어 | 전체 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MCP | Model Context Protocol | AI 에이전트가 외부 도구/데이터에 접근하는 표준 프로토콜 (Anthropic) |
| A2A | Agent-to-Agent Protocol | AI 에이전트 간 통신 프로토콜 (Google) |
| AP2 | Agent Payment Protocol | AI 에이전트의 자율 결제 프로토콜 (Google) |
| RAG | Retrieval Augmented Generation | 외부 데이터를 검색하여 AI 응답에 활용하는 기법 |
| LLM | Large Language Model | 대규모 언어 모델 (Gemini, Claude 등) |
| SSO | Single Sign-On | 통합 로그인 |
| PWA | Progressive Web App | 앱처럼 동작하는 웹 애플리케이션 |
| CCC | Catechism of the Catholic Church | 가톨릭 교리서 |
| WYD | World Youth Day | 세계청년대회 |
| IAM | Identity and Access Management | 신원 및 접근 관리 |
| ZTA | Zero Trust Architecture | 제로 트러스트 보안 아키텍처 |
| VPC | Virtual Private Cloud | 가상 사설 클라우드 |

## 부록 B: 참고 자료

### RFP 관련

- 카를로프로젝트 제안요청서 (2026.01.16, 서울대교구 전산정보실)

### 웹사이트 분석

- catholic.or.kr (굿뉴스 메인)

- maria.catholic.or.kr (가톨릭정보 콘텐츠)

- news.catholic.or.kr (가톨릭 뉴스)

- aos.catholic.or.kr (서울대교구)

### 에이전트/AI

- Gartner: 40% of Enterprise Apps to Feature AI Agents by 2026

- Salesforce: Multi-Agent Adoption to Surge 67% by 2027

- Deloitte Tech Trends 2026: Agentic AI Strategy

- llmstxt.org: llms.txt 표준

### 보안

- Microsoft Security Blog: ASP.NET Machine Key 공격 (2025.02)

- Google Cloud: Vertex AI Data Residency, Zero Data Retention

- KISA: 클라우드 보안인증제(CSAP)

- 한국 개인정보보호법 제23조 (민감정보)

### 해외 벤치마킹

- Hallow App (기도/명상, $157M 투자)

- Laudate App (무료 종합 가톨릭)

- Magisterium AI (가톨릭 AI 챗봇, 165개국)

- Vatican.va (2025년 30년만에 리뉴얼)

- USCCB 디지털 복음화 전략

### WYD / 카를로 아쿠티스

- wydseoul.org (WYD 2027 서울 공식)

- 카를로 아쿠티스 시성식 (2025.09.07)

- 묵주기도 10억단 봉헌 운동 현황

이 문서는 AI(Claude Opus 4.6)를 활용하여 작성되었습니다. 2026년 3월 3일 기준 최신 정보를 반영하였습니다.